Revue de projet du 15 Mars 2012

Participants au projet : Alexandre Folin, Nicolas Gard, Jimmy Deweer et Florent Catora

Sujet :

* Création d'un site Web de gestion de projet.

Objectif :

* Développer une plate-forme dynamique
* Permettre la publication de projet sur le site
* Les prestataires s'y inscrivent avec une ou plusieurs compétences, ils peuvent consulter et s'inscrire sur un projet publié par un client
* Les clients peuvent alors consulter l'historique des réalisations des prestataires puis choisir celui le plus adapté à la réalisation de leur projet.

Taches non-fonctionnels :

* Réalisation par sprint à l'instar de la méthode agile
* Utilisation d'un outil de versionning (SVN) et de travail collaboratif (Redmine)
* Réserve du nom de domaine (project-leader.fr)
* Choix de l'offre d'hébergement le plus adapté

Travaux réalisés :

* Structure générale du site (90%) (voir annexe detail\_page)
* Charte graphique (75%)

Un Template est en cours de modélisation, les couleurs, police de caractère et élément design ne sont pas encore définis.

* Écrans initiaux du front-office (80%) (voir annexe detail\_page)
* Formulaire de connexion (100%) (voir annexe detail\_page)
* Formulaire d’inscription (100%) (voir annexe detail\_page)
* Module liste pour l’affichage des projets (80%)

Récapitulatif des listes sur le site :

* + Liste de ses propres projets (pour le client et prestataire)
  + Liste des 10 derniers projets postés
  + Liste des projets finis
  + Liste personnalisée en fonction des spécialités du prestataire (en fonction de son profil)
  + Liste personnalisée en fonction des demandes faite par le client (en fonction des projets demandés et/ou son profil)
  + Liste des meilleurs prestataires (en fonction de son activité sur le site)
  + Liste des clients (avec recherche filtré)
  + Liste des prestataires (avec recherche filtré)

Certaines de ces listes sont développé ou en cours de développement.

* Création de la forme du menu (65%)

Il existe 3 menus, chaque partie possède son propre menu :

* + Menu statut « non connecté »
  + Menu client « statut client »
  + Menu prestataire « statut prestataire »
* Création de la base de données
* Création des tables (65%)
* Création des relations (70%)
* Analyse des besoins (90%)
* Analyse des existants (90%)
* Principaux sites existants :
  + ProgOnline.fr
  + Idirect.fr
  + Codeur.com
* Installation d’un serveur Redmine (virtualisé)
* Mise en scénario des opérations (85%) (voir annexe detail\_page)
* Version initiales de la base de données (55%)
* Réflexion préliminaires autour du nom du projet (95%)

Nom du projet : Project-Leader

Le nom de domaine project-leader.fr a été vérifié.

* Choix de la technologie (95%)
* HTML/CSS & PHP
* Javascript/JQuery/Ajax
* Notepadd++, NetBeans 7.1
* Redmine, Github

Travaux à venir :

* Finaliser la base de données
* Intégrer les formulaires inscription + connexion au site
* Test du formulaire d’inscription + connexion
* Finir la structure des pages sur papier
* Répartition des pages à développer entre les membres de l’équipe ; seul le contenu de la page concernée sera développé (partie <body>).
* Première version des pages réalisées par les membres du groupe
* Finaliser le Template du site

Difficultés rencontrées :

* Organisation et répartition des tâches (partie développement)
* Mettre en production RedMine
* Élaboration du design
* Aspect communication